|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hora Inicial:** | 8:50 p.m. | **Hora Final:** | 9:30 p.m. | **Duración:** | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la Reunión** | **Asistentes** |
| Esta acta contiene la información acerca de la distribución de las actividades que se encuentran pendientes por implementación y que se requieren de manera prioritaria, adicionalmente se incluirán nuevas tareas con respecto a la gestión de los stakeholders del proyecto. | Juan Camilo Lancheros  Jesus David Rios  Edna Lizeth Espejo |
| **Temas a tratar** | |
| 1. Verificar el EDT y realizar las modificaciones necesarias; incluir ruta critica, diagramas de gantt y crashing 2. Se requiere realizar el plan de costos 3. Se requiere realizar el plan de calidad 4. Actualización del modelo canvas: Se requiere ser mas especificos en la descripcion de los modulos que lo componen 5. Actualizacion del acta de constitucion: Se solicita especificar los roles del organigrama 6. Plan de gestión de interesados | |

|  |
| --- |
| **Tareas Asignadas** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Actividad** | **Fecha Entrega** | **Descripición** | **Responsable** | **Avance** | | 1 | 23/3/2018 | Organización repositorio Github | Juan Camilo |  | | 2 | 20/3/2018 | Actualizar modelo canvas | Jesus David |  | | 3 | 20/3/2018 | Actualizacion acta de constitucion | Edna Espejo |  | | 4 | 19/3/2018 | EDT: Diagrama de Gantt | Juan Camilo |  | | 5 | 20/3/2018 | EDT: Ruta critica | Edna Espejo |  | | 6 | 20/3/2018 | EDT: Reduccion de tiempos (Fast tracking – Crashing) | Jesus David |  | | 7 | 23/3/2018 | Plan de costos | Jesus David |  | | 8 | 23/3/2018 | Plan de calidad | Edna Espejo |  | | 9 | 17/3/2018 | Plan gestion de interesados | Juan Camilo |  | |

**Firmas**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Juan Camilo Lancheros** | **Jesus David Rios** |
|  |  |
| **Edna Lizeth Espejo Osma** | Elaborado por: Jesus David Rios |