|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hora Inicial:** | 8:50 p.m. | **Hora Final:** | 9:30 p.m. | **Duración:** | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la Reunión** | **Asistentes** |
| Esta reunión tiene como objetivo la planeación de la gestión del cronograma. | Juan Camilo Lancheros  Jesus David Rios  Edna Lizeth Espejo |
| **Temas a tratar** | |
| 1. Definir el orden de importancia de las actividades, predecesores, estimación de costos en tiempo y recursos 2. Se realiza boceto del diagrama de red | |

|  |
| --- |
| **Tareas Asignadas** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Actividad** | **Fecha** | **Descripción** | **Responsable** | **Avance** | | 3 | 27/2/2018 | Realizar la creación del modelo EDT | Todo el equipo | 30% Se cuenta con los principales elementos que componen el modelo para su construcción | | 4 | 2/3/2018 | Realizar el diagrama de red | Todo el equipo |  | | 5 | 2/3/2018 | Realizar diagrama de gantt | Todo el equipo |  | |

**Firmas**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Juan Camilo Lancheros** | **Jesus David Rios** |
|  |  |
| **Edna Lizeth Espejo Osma** | Elaborado por: Jesus David Rios |