|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hora Inicial:** | 8:50 p.m. | **Hora Final:** | 9:30 p.m. | **Duración:** | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la Reunión** | **Asistentes** |
| Esta reunión tiene como objetivo definir la estructura de descomposición de trabajos (EDT) del proyecto | Juan Camilo Lancheros  Jesus David Rios  Edna Lizeth Espejo |
| **Temas a tratar** | |
| 1. Definición EDT:   Se define la realización de un EDT por producto organizado de la siguiente manera   * Documento de recomendaciones (Plan de entrenamiento)   + Entrevistas   + Revisión de la información existente   + Pruebas piloto con una muestra de personas * Sistema de información (Gestión documental – Gestión de pacientes)   + Análisis de infraestructura   + Análisis de negocio   + Análisis de políticas de datos (legal)   + Políticas de retención   + Análisis del diseño * Cambio de imagen (dependiente del sistema de información)   + Manual de imagen   + Análisis de requerimientos   + Entrevistas con diseñadores   + Focus group | |

|  |
| --- |
| **Tareas Asignadas** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Actividad** | **Fecha** | **Descripción** | **Responsable** | **Avance** | | 1 | 23/2/2018 | Modificar modelo con respecto a las nuevas propuestas | Todo el equipo | 100% Se realiza cambio en la presentación y se almacena en el repositorio. | | 2 | 23/2/2018 | Realizar cambios en el modelo canvas | Todo el equipo | 100% Se realiza cambio en de canvas y se almacena en el repositorio. | | 3 | 27/2/2018 | Realizar la creación del modelo EDT | Todo el equipo |  | |

**Firmas**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Juan Camilo Lancheros** | **Jesus David Rios** |
|  |  |
| **Edna Lizeth Espejo Osma** | Elaborado por: Juan Camilo Lancheros |